|  |  |
| --- | --- |
| **Informações Gerais** | |
| **Data da reunião**: 12/05/2015 | **Local**: INF |
| **Hora início**: 20h 30min | **Hora término**: 21h 45min |
| **Reunião marcada por**: Leonardo Costa |  |
| **Participantes** | |
| 1. Leonardo Costa - Scrum Team | Gestor de Qualidade |
| 1. Diogo Jayme - Product Owner | Desenvolvedor e Mantenedor |
| 1. Matheus Cardoso - Scrum Team | Gerente de Configuração |
| 1. Erivan Barbosa - Scrum Team | Gerente de Manutenção |
| 1. Marjorie Celestino - Scrum Master | Gerente de Requisitos |
| 1. Marcio de Oliveira - Scrum Team | Gerente de Validação e Verificação |
| 1. Augusto César - Scrum Team | Gerente de Qualidade |
| **Assuntos da Reunião** | |
| 1. O que foi feito 2. Dificuldades 3. O que esta previsto para ser feito | |
| **Memória da Reunião** | |
| A reunião foi iniciada às 20h 30min.  Segue abaixo relato da reunião:   * Plano de validação em andamento; * Desenvolvimento quase pronto; * Plano de manutenção pronto; * Plano de gerência de configuração pronto; * Plano de riscos em andamento; * Dificuldades na definição dos testes que serão usados; * Dificuldades na adequação da arquitetura utilizada; * Dificuldades na conciliação de todas áreas dentro da gerencia de configuração;   A próxima reunião ficou agendada para o dia 14/05/2015, quinta-feira, das 23h 00min às 23h 50min.  A reunião encerrou às 21h 45min. | |
| **Observações**:   * Caso o conteúdo apresentado neste documento necessite de correções e ajustes, fineza contatar a equipe de projeto para os ajustes. * Reforçar a comunicação entre os componentes do grupo, devido a dependência entre os documentos criados; * Definido que não será necessária uma arquitetura estabalecida para o primeiro sprint; * Estudo sobre as arquiteturas que podem ser utilizadas; | |