7-Beats SoundWare

Projeto 7-Beats - Parte 2

Plano de Projeto

Histórico de Versões

Versão	Descrição	Autor	Data
1.0	Criação do Documento	Leonardo Costa	16/06

###### 1-Introdução

###### 1.1 - Justificativa
Este projeto é a segunda parte de um produto que será construído em dois projetos, apresentados como trabalho das disciplinas do 5º período do curso de Engenharia de Software: Gerencia de Projeto, Gerência de Configuração, Arquitetura de Software, Verificação e Validação, Manutenção de Software, e Qualidade de Software. Este projeto tem fins acadêmicos e a empresa desenvolvedora 7-Beats SoundWare é fictícia.

###### 1.2 - Organização do Documento
Este documento está organzado em sete seções. A seção 2 contem as informações as respeito do planejamento deste projeto, incluindo o escopo, cronograma, custos, atividades e ciclo de vida. A seção 3 contem informações a respeito da execução do projeto. A seção 4 descreve o plano de comunicação a ser usado neste projeto. A seção 5 descreve o plano de risco que deve ser seguido neste projeto, juntamente com os riscos identificados. A seção 6 descreve a distribuição dos papéis e a hierarquia vigente no projeto. Por fim, a seção 7 contem a declaração de viabilidade do projeto, junto com a assinatura da equipe 7-Beats SoundWare, validando o comprometimento da equipe com o mesmo.

###### 1.3 - Quem deve ler este documento
Todos os integrantes da equipe 7-Beats SoundWare tem interesses tratados neste documento. A professora Adriana Silveira de Souza, que ministra a disciplina Gerência de Projeto possui interesses avaliativos nesse documento. Os professores das demais disciplinas citadas na subseção Justificativa também podem possuir interesses avaliativos neste documento.

###### 2-Plano de Projeto

###### 2.1-Escopo

###### 2.1.1 - Plano de Gerenciamento de Escopo

Processo de Definição do Escopo
 O escopo deverá ser redigido durante a segunda parte de uma reunião com o cliente ou seu representante, onde na primeira parte serão elicitados os requisitos. O cliente juntamente com a equipe 7-Beats SoundWare, deverão traduzir os requisitos em um escopo redigido, e aperfeiçoa-lo até que obtenha um nível de satisfação e concordância mútua.

Processo de criação da EAP
 O escopo deverá ser analisado, buscando entregáveis. Estes entregáveis serão estudados, e o trabalho envolvido para gerá-los é identificado. Então esses trabalhos e/ou seus entregáveis são divididos conforme o grau de necessidade do projeto, até que estejam no tamanho de pacotes de trabalho gerenciáveis. A partir disso, uma EAP gráfica deve ser gerada.

Processo de manutenção e aprovação da EAP
 Quando novos pacotes de trabalhos forem identificados ou pacotes de trabalho tiverem que ser excluidos da EAP, esta deverá passar por uma manutenção. O requisitante da manutenção deverá entrar em contato com o Gerente de Projeto informando a mudança requisitada na EAP. Então o Gerente de Projeto deverá avaliar a mudança com base no escopo, decidir se ela é válida e, caso seja, implementá-la na EAP, realizando os ajustes necessários.
 A aprovação da EAP deverá ser feita pelo Gerente de Projeto e pelo Gerente de Requisitos, por meio de comparação da EAP com o escopo.

Processo de aceitação formal dos entregáveis
 A aceitação formal dos entregáveis será obtida através de um commit do Gerente de Projeto.

Processo de mudança de escopo
 O processo de mudança de escopo ocorre quando uma mudança no escopo é requisitada, seja pela equipe 7-Beats SoundWare, seja pelo cliente. O requisitante entra em contato com o Gerente de Projeto informando as mudanças requisitadas no escopo. Essa mudança é então estudada junto com o cliente e com a equipe técnica, onde os três deverão chegar em um acordo. A mudança é então implementada ao escopo.

###### 2.1.2 - Plano de Gerenciamento de Requisitos

Levantamento de Requisitos
 Os requisitos são fornecidos pelo representante do cliente, em uma reunião feita no início do projeto, onde devem estar presentes o cliente ou um representante e a equipe técnica envolvida. Na reunião o cliente vai explicitar o que espera do produto auxiliando e esclarecendo dúvidas da equipe na identificação dos requisitos.
Ainda nessa reunião é feita a priorização dos requisitos coletados. A priorização dos requisitos é feita pela análise da necessidade da funcionalidade, a partir de consultas com o usuário e se este requisito é novo ou uma aprimoração de um requisito já atendido.

Documentação
Após o levantamento dos requisitos, o Gerente de Requisitos é responsável por reunir e documentar os requisitos funcionais e não funcionais coletados. Também é responsabilidade do GR, manter a rastreabilidade bidirecional entre todos os requisitos documentados.

Revisão e Análise
Após a documentação o Gerente de Projeto é o responsável pela revisão e aprovação dos documentos gereados (Especificação de Requisitos e Matriz de Rastreabilidade). A revisão é feita sob a análise de critérios previamente definidos dentro da documentação da especificação dos requisitos.

Comprometimento e Aceitação
Por fim são feitos commits para formalização da aceitação dos requisitos e concordância com a priorização destes por parte do cliente e comprometimento e aceitação da equipe técnica responsável pela análise da documentação.

Adição e Mudança de Requisitos
A adição ou alteração de requisitos é feita através do processo de pedido de mudança em Gerencia de Configuração. Onde um formulário de pedido de mudança deve ser preenchido e nele será feita a análise de impacto da referente mudança. Com base na análise a mudança é aceita ou recusada.
Caso a mudança seja aceita, esta deve ser incorporada no planejamento do projeto antes de sua execução. Para mudança e adição de novos requisitos, um novo comprometimento do cliente e uma nova revisão devem ser feitos sobre o documento alterado, após a adição dos requisitos na sessão de Requisitos Adicionais e na Matriz de Rastreabilidade.
###### 2.1.3 - Escopo do Projeto

Descrição do Escopo
 O 7-Beats foi inicialmente desenvolvido durante o Projeto 7-Beats - Parte 1. Logo o objetivo deste projeto é finalizar o escopo do produto 7-Beats, através do aperfeiçoamento de algumas funcionalidades e a adição de novas.
 O projeto 7-Beats é um aplicativo player de músicas para celular. O sistema deve oferecer ao usuário uma interface com opções de músicas e álbuns cadastrados no Servidor de Streaming 7-Beats, assim como a sincronização com as músicas já existentes no aparelho celular do usuário. O usuário deve ter as seguintes facilidades em relação aos arquivos áudio: avançar, voltar, pausar e resumir, download. Com a opção de shuffle (embaralhar as músicas para reprodução)
 Com uma navegação intuitiva para o uso do aplicativo será necessário registro de usuário e criação de login, as músicas serão divididas por gêneros e podem ser visualisadas mais de uma por vez. Haverá a possibilidade da criação de playlists pelo usuário com as alternativas de adicionar e remover música.
 O serviço de streaming será disponibilizado exclusivamente pelo servidor do 7-Beats e deverá ser capaz de atender grandes números de usuários simultaneamente e grandes quantidades de armazenamento, além de alguns aspectos de segurança.
 A maior parte deste escopo já foi implementada durante o Projeto 7-Beats - Parte 1, e para concluí-lo será necessário os aperfeiçoamentos a seguir, os quais formam o escopo do Projeto 7-Beats - Parte 2: registrar usuários, pesquisa por nome de música ou artista, edição do nome de playlists, reprodução cíclica de uma playlist e sugestões na tela inicial do aplicativo.

Entregáveis
 Os artefatos entregáveis deste projeto são: o aplicativo 7-Beats e o Servidor de Streaming 7-Beats.
 Por uma questão de didática, os entregáveis específicos do Projeto 7-Beats- Parte 2 são: o módulos que implementa as funcionalidades resgistro de usuário, pesquisa por música, pesquisa por artista, retorno de pesquisa de acordo com a categoria, edição de nome de playlist e emissão de sugestão na tela inicial.

Critério de Aceitação
 Os critérios de aceitação de ambos os entregáveis (funcionando em conjunto) são unicamente atender aos requisitos funcionais listados na seção 3.1 da Especificação dos Requisitos do Projeto.

Limitações
 A única limitação a este projeto é a sua data de entrega fixa (29/06/2015), e a falta de flexibilidade para lidar com atrasos devido a esta data.

Suposições
 Assumimos para o início do projeto 7-Beats - Parte 2 que todos os requisitos e artefatos resultantes do desenvolvimento do projeto 7-Beats - Parte 1 foram implementados e alcançados de acordo com o planejado e esperado.

###### 2.1.4 - Estrutura Analítica do Projeto
A estrutura analítica do Projeto 7-Beats - Parte 2 é orientada a entregáveis:

###### 2.1.5 - Dicionário da EAP
######
Nome: Categoria de Pesquisa por Música
Código ID: 10
Descrição: O usuário digita o nome da música que deseja e o aplicativo retorna a faixa.
Restrições: N/A
Desenvolvedor: Diogo Jaime
Atividades Associadas: DF: Categoria de Pesquisa por Artista
Estimativa de Custo e Recursos necessários: Estimado nas horas de trabalho gastas. 5 Horas.
Critérios de aceitação: Deve desempenhar a função da descrição.
Nome: Categoria de Pesquisa por Artista
Código ID: 20
Descrição: O usuário digita o nome do Artista que deseja e o aplicativo retorna uma lista de músicas relacionadas à aquele Artista.
Restrições: N/A
Desenvolvedor: Diogo Jaime
Atividades Associadas: DF: Categoria de Pesquisa por Música
Estimativa de Custo e Recursos necessários: Estimado nas horas de trabalho gastas. 5 Horas.
Critérios de aceitação: Deve desempenhar a função da descrição.
Nome: Editar nome de Playlist
Código ID: 30
Descrição: O usuário seleciona a Playlist que ele deseja editar e muda ou as músicas que estão nela ou o nome da mesma.
Restrições: O nome da Playlist não pode ser igual ao nome de outra Playlist.
Desenvolvedor: Diogo Jaime
Atividades Associadas: N/A
Estimativa de Custo e Recursos necessários: Estimado nas horas de trabalho gastas. 3 Horas.
Critérios de aceitação: Deve desempenhar a função da descrição.
Nome: Reprodução Cíclica de Playlist
Código ID: 40
Descrição: O usuário seleciona a Playlist que ele deseja escutar, quando esta chegar ao fim ela volta a reproduzir do começo.
Restrições: N/A
Desenvolvedor: Diogo Jaime
Atividades Associadas: N/A
Estimativa de Custo e Recursos necessários: Estimado nas horas de trabalho gastas. 3 Horas.
Critérios de aceitação: Deve desempenhar a função da descrição.
Nome: Sugestão da Tela Inicial
Código ID: 50
Descrição: O programa deve sugerir músicas para o usuário ouvir, baseado nas músicas que ele escuta geralmente.
Restrições: N/A
Desenvolvedor: Diogo Jaime
Atividades Associadas: N/A
Estimativa de Custo e Recursos necessários: Estimado nas horas de trabalho gastas. 5 Horas.
Critérios de aceitação: Deve desempenhar a função da descrição.
Nome: Registrar Usuários
Código ID: 60
Descrição: O servidor deve ser capaz de cadastrar um usuário em seu banco de dados, sendo que o usuário deve fornecer um nome de usuário e uma senha.
Restrições: O nome de usuário deve ser único, ou seja, não pode existir outro igual.
Desenvolvedor: Augusto César Freitas
Atividades Associadas: N/A
Estimativa de Custo e Recursos necessários: Estimado nas horas de trabalho gastas. 9 Horas.
Critérios de aceitação: Deve desempenhar a função da descrição.

###### 2.2 - Tempo

###### 2.2.1 - Plano de Gerenciamento de Cronograma
 O cronograma do projeto é criado a partir da distribuição das atividades pela equipe técnica. Usando as horas de trabalho como unidade de medida, cada integrante especifica as horas de possível dedicação às atividades delegadas a ele, visto que exite uma faixa de erro de duas horas a mais ou a menos para a realização das tarefas.
Caso uma tarefa seja finalizada antecipadamente ou tardiamente, levando em conta a faixa de erro, deve ser feita uma reunião com toda a equipe técnica para discussão da possibilidade de realocação de tarefas e de responsabilidades.
O progresso do andamento das atividades que compõe o cronograma é relatado nos relatórios de acompanhamento, assim como realocações de tarefas e responsabilidades, casos essas ocorram. O relatório deve conter uma versão do cronograma com o percentual de cada atividade referente a total de tarefas completas dentro desta, este percentual é gerado a partir do número de horas trabalhadas e número de horas delegadas.

###### 2.2.2 - Lista de Atividades
 Abaixo segue a lista das atividades que compõe o processo de desenvolvimento do projeto 7Beats - Parte 2,cada uma com sua estimativa de duração/custo, a faixa de erro é de mais ou menos uma hora para todas as atividades.

ATV01 - Desenvolver funcionalidade: Categoria de pesquisa por música;
 Implementar o módulo que fornece a funcionalidade categoria de pesquisa por música, e integra-lo ao módulo de pesquisa.
Duração/Custo: 4,5 H
Antecessor: N/A
Sucessor: ATV02, ATV03;

ATV02 - Desenvolver funcionalidade: Categoria de pesquisa por artista;
 Implementar o módulo que fornece a funcionalidade categoria de pesquisa por artista, e integra-lo ao módulo de pesquisa.
Duração/Custo: 4,5 H
Antecessor: ATV01;
Sucessor: ATV04;

ATV03 - Testar funcionalidade: Categoria de pesquisa por música;
 Testar manualmente a funcionalidade de pesquisa com a categoria de pesquisa por artista.
Duração/Custo: 0,5 H
Antecessor: ATV01;
Sucessor: N/A

ATV04 - Testar funcionalidade: Categoria de pesquisa por artista;
 Testar manualmente a funcionalidade de pesquisa com a categoria de pesquisa por música.
Duração/Custo: 0,5 H
Antecessor: ATV02;
Sucessor: N/A;

ATV05 - Desenvolver funcionalidade: Editar nome de playlist;
 Implementar o módulo que fornece a funcionalidade editar nome de playlist, e integra-lo ao módlo de esdição de playlist.
Duração/Custo: 2,5 H
Antecessor: N/A;
Sucessor: ATV06;

ATV06 - Testar funcionalidade: Editar nome de playlist;
 Testar manualmente a funcionalidade editar nome de playlist, como parte, da funcionalidade ediar playlist.
Duração/Custo: 0,5 H
Antecessor: ATV05;
Sucessor: N/A;

ATV07 - Desenvolver funcionalidade:Reprodução cíclica de playlist;
 Implementar o módulo que fornece a funcionalidade reprodução cíclica, e integra-lo ao módlo de reprodução de playlist.
Duração/Custo: 2,5 H
Antecessor: N/A;
Sucessor: ATV08;

ATV08 - Testar funcionalidade: Reprodução cíclica de playlist;
 Testar manualmente a funcionalidade reprodução cíclica, como parte da funcionalidade repdoução de playlist.
Duração/Custo: 0,5 H
Antecessor: ATV07;
Sucessor: N/A;

ATV09 - Desenvolver funcionalidade: Sugestão da tela inicial;
 Implementar o módulo que fornece a funcionalidade sugestão da tela inicial, que sugere uma ou mais músicas para o usuário ao se iniciar o player.
Duração/Custo: 4,5 H
Antecessor: N/A;
Sucessor: ATV10;

ATV10 - Testar funcionalidade: Sugestão da tela inicial;
 Testar manualmente a funcionalidade sugestão da tela inicial, tanto recusando a sugestão quanto aceitando-a.
Duração/Custo: 0,5 H
Antecessor: ATV09;
Sucessor: N/A;

ATV11 - Desenvolver funcionalidade: Registro de usuários;
 Implementar o módulo que fornece a funcionalidade registro de usuários, e integra-lo ao módulo de login.
Duração/Custo: 8,5 H
Antecessor: N/A;
Sucessor: ATV12;

ATV12 - Testar funcionalidade: Registro de usuário;
 Testar manualmente a funcionalidade registro de usuários, como parte da funcionalidade login.
Duração/Custo: 0,5 H
Antecessor: ATV11;
Sucessor: N/A;

###### 2.2.3 - Marcos
 O projeto 7-Beats - Parte 2 deverá ter só um marco, no dia 29/06/2015, na data de encerramento do projeto.

###### 2.2.4 - Diagrama de Network de Atividades
 O diagrama de network de atividades a seguir demonstra a dependência das atividades:

###### 2.2.5 - Requisitos e Recursos de Atividades
###### Os requisitos e recursos necessários para o desenvolvimento das atividades são identificados a seguir por sua categoria:

Mão de Obra	2 desenvolvedores e 2 testadores
Equipamento	android com processador 1.2ghz, memória de 1gb e memória livre de 100mb e 2 computadores
Ferramentas	AnroidStudio, NetBeans e JUnit

###### 2.2.6 - Cronograma do Projeto (Seção 6.6.3.2)
Abaixo segue o cronograma com a data de início e término previstas para as atividades de desenvolvimento do projeto:

Atividade	Início	Término
ATV01	17/06/2015	17/06/2015
ATV02	17/06/2015	17/06/2015
ATV03	17/06/2015	17/06/2015
ATV04	17/06/2015	17/06/2015
ATV05	18/06/2015	18/06/2015
ATV06	18/06/2015	18/06/2015
ATV07	19/06/2015	19/06/2015
ATV08	19/06/2015	19/06/2015
ATV09	20/06/2015	20/06/2015
ATV10	21/06/2015	21/06/2015
ATV11	22/06/2015	23/06/2015
ATV12	23/06/2015	23/06/2015

###### 2.2.7 - Baseline Cronograma
O Cronograma acima é dado como Baseline Cronograma, a partir do qual futuras comparações poderão ser feitas. Qualquer alteração a partir da dada versão do cronograma (versão 1.0) deverá ser tratada formalmente.

###### 2.2.8 - Calendário do Projeto
Visto que o projeto 7Beats - Parte dois é apenas um refinamento do produto final do projeto 7Beats - Parte 1, este não é composto por muitas atividades por ser um projeto pequeno, logo as datas referentes ao início e término previstos de cada atividade podem ser encontrados no Cronograma do Projeto. Qualquer desvio de datas durante a realização das atividades será documentado nos relatórios de acompanhamento e, caso necessário, o cronograma será reajustado.

###### 2.3-Metodologia de Desenvolvimento e Ciclo de Vida

O ciclo de vida escolhido é o Interativo e Incremental, aplicada junto à metodologia das seguintes áreas do PMBOK: Gerenciamento de Escopo, Gerenciamento de Tempo, Gerenciamento de Comunicação e Gerenciamento de Riscos. Entretanto, a metodologia dessas áreas do PMBOK será aplicada em conjunto com o MPS-BR nível G.

###### 2.4-Custos
Os custos são estimados no início do projeto, logo após a reunião de identificação dos requisitos. Com os requisitos identificados são estimados os materiais, mão de obra e ferramentas necessárias para realização do desenvolvimento do projeto.

###### 2.5-Monitoramento
O monitoramento é feito durante o processo de desenvolvimento e documentado junto ao relatório de acompanhamento do projeto.

###### 3-Informações de Execução

###### 3.1-Necessidades e Dificuldades
Algumas pontos específicos dificultam a execução desse projeto, como a dificuldade de reunir toda a equipe, os horários disponíveis dos integrantes e a localização das moradias dos integrantes. Todos esses fatores, entretanto, não tornam o projeto inviável, apesar de dificulta-lo.
Para superar essas limitações, o nosso Plano de Comunicação foi montado visando flexibilidade e independência de local.

###### 3.2-Formas de Coleta e Armazenamento de Dados
Os dados coletados serão armazenados e mantidos no repositório 7-Beats Project, do grupo 7-Beats Soundware, no GitHub, seguindo o Plano de Gerencia de Configuração. Os dados serão coletados pela equipe toda. Por se tratar de um projeto acadêmico, não haverá restrições de informação na equipe, portanto todos os integrantes da 7-Beats SoundWare teão acesso livre a todos os documentos, informações, códigos, dados, e artefatos produzidos.

###### 3.3- Recursos Físicos e de Software
Os recursos físicos e de software se encontram no Plano de Gerência de Configuração, na subseção 2.2.

###### 4- Plano de Comunicação

Plano de gerenciamento das comunicações: As comunicações serão feitas através do Skype, Emails e Whatsapp.
Foram escolhidos esses meios de comunicação pois eles atendem aos critérios de escolhas definidos, que são: Facilidade de uso, acesso de todos da equipe, permitir o controle das mensagens trocadas por cada um, poder resgatar todas as mensagens, distribuir as mensagens para todos os interessados e armazenar as mensagens trocadas por todos.
O registro das partes interessadas são todos os integrantes do grupo, todos eles possuem um os softwares de comunicação. Um registro mais detalhado que este não faz parte das áreas do PMBOK desenvolvidas nesse documento.
O nosso projeto não possui fatores ambientais de uma empresa por se tratar de um projeto acadêmico, além disso não faz parte do documento a seção 2 do PMBOK. No nosso projeto não são documentados Ativos de processos organizacionais pois também não faz parte das areas de conhecimento trabalhadas neste documento.
O número de total de canais de comunicação é n(n - 1)/2, onde n representa o número de partes interessadas. logo nosso projeto com 7 partes interessadas vai ter 21 canais de comunicação em potencial.
Reuniões serão realizadas presencialmente e virtualmente, quando virtualmente será usado o Skype, comunicar quando ocorrerá as reuniões será feito pelo Whatsapp e pelo Email. Ambos oferecem ferramentas para controle e recuperação das mensagens.
Quando for necessário comunicar informações confidenciais ou particulares para um integrande específico será usado os mesmos meios, e as mensagens serão encaminhadas unicamente para as partes interessadas.
Não será usada nenhuma ferramenta de codificação das mensagens pois não é previsto necessidade do mesmo, todas as comunicações são internas e não confidencias.
O idioma usado será sempre o português, o formato será sempre em texto, e as reuniões pelo Skype e presenciais verbalmente. O responsável por autorizar a liberação de informações confidenciais será o gerente de projeto.
Os recursos alocados para comunicação são baseados no custo dos softwares usados, no custo das conexões usadas, e no tempo que cada integrante leva para realizar planejamento e comunicação das mensagens.

###### 5- Plano de Riscos

###### 5.1 - Plano de Gerenciamento de Riscos

Metodologia
O processo de identificação de riscos será feito durante todo o desenvolvimento do projeto e por toda a equipe, os riscos identificados serão documentados, analisados e priorizados gerando uma tabela, orientado por sua especificação e posteriormente cada risco encontrado, depois de analisado, será também corrigido afim de contribuir para a melhoria do produto final. A classificação dos riscos é feita utilizando-se a especificação dada no Modelo de Classificação de Riscos.

Papéis e Responsabilidades

Papel	Responsabilidade
Toda a Equipe Técnica	Identificação de riscos durante o desenvolvimento do projeto
Gerente de Riscos	Documentar e os riscos identificados
Equipe de Gerenciamento de Riscos	Analisar riscos e propor possíveis soluções
Equipe Técnica / (envolvidos e interessados em um determinado risco)	Implementar a estratégia de solução sobre o referente risco

Orçamento
 O orçamento (em horas) designado para o tratamento de riscos deve ser estimado com base na experiência do Gerente de Projeto no Projeto 7-Beats - Parte 1. Essa experiência é traduzida da seguinte forma:

Dificuldade	Orçamento	Experiência
Baixa	3H	Planejamento da comunicação.
Média	5H	Estudo de RH e distribuição de papéis.
Alta	9H	Identificação e monitoramento constante de riscos.

Prazos
 A priorização dos riscos é feita com base na severidade dos riscos, ou seja, quanto maior a severidade, mais freqüentemente este risco deverá ser monitorado. Riscos com severidade 16 deverão ser monitorados diariamente, mesmo que informalmente. Riscos com severidade 12 deverão ser monitorados a cada dois dias, mesmo que in formalmente. Ricos com severidade 8 e 9 deverão ser monitorados duas vezes por semana. Os demais riscos deverão se monitorados uma vez por semana.

Categorias de Riscos
 Os riscos são categorizados a partir do que pode ser afetado pela sua ocorrência, segue abaixo a categorização dos riscos identificados no projeto.

Categoria	Risco
Tempo, Custo e Qualidade	Atraso na execussão de processos
Tempo	Problemas com rede
Tempo e Qualidade	Atividades Acadêmicas
Qualidade	Ineficiência na comunicação

Probabilidade e Impacto
 A Definição e a Matriz de Probabilidade e Impacto são feitas utilizando-se a especificação dada no Modelo de Classificação de Riscos.

Formatos de Relatório
 O riscos deverão ser registrados no plano de projeto. A análise e o acompanhamento dos riscos será feita no relatório de acompanhamento. A comunicação será feita informalmente pelo uso de emails, Skype, WhatsApp, e similares.

Acompanhamento
 O acompanhamento de riscos é feito durante o desenvolvimento do produto e documentado junto ao relatório de acompanhamento do projeto. Onde são identificados os riscos com ocorrência identificada e a estratégia de solução utilizada sobre este, assim como o que foi afetado pelo risco em questão.

###### 5.2 - Riscos Identificados
Os principais riscos que podem vir a ocorrer no desenvolvimento do projeto são: o atraso na entrega de artefatos ou execução de processos, ineficiência na comunicação entre membros da equipe, excesso de atividades acadêmicas que acabariam impactando no cronograma do projeto e problemas com rede (desconexão com internet).
A tabela abaixo representa a probabilidade , impacto e severidade de cada risco identificado. Os níveis de probabilidade e impacto estão descritos no Modelo de Classificação de Riscos.

Risco	Probabilidade	Impacto	Severidade	Ação
Atraso na entrega	4	4	16	Mitigar
Ineficiência na comunicação	3	2	6	Mitigar
Excesso de atividades acadêmicas	4	4	16	Aceitar
Problemas com rede	2	4	8	Aceitar

Tabela - Matriz de Probabilidade e Impacto

Devido curto prazo de entrega, foi decidido em votação unanime que não haveriam analise qualitativa dos riscos.

###### 6- Recursos Humanos

A equipe 7-Beats SoundWare é formada de sete integrantes, onde todos os sete fazem parte do projeto.

###### 6.1 Papéis e Alocação de Papéis
Os seguintes papéis serão utilizados no projeto: Líder de Projeto, Gerente de Projeto, Gerente de Riscos, Equipe e Gerencia de Riscos, Desenvolvedor, Gerente de Configuração e e Gerente de Requisitos.
A distribuição de papéis foi discutida e decidida na primeira reunião do projeto. Os papéis de Gerente de Projeto, Gerente de Configuração, Gerente de Requisitos e Desnvolvedor foram mantidos do projeto anterior e forem delegados aos mesmos responsáves do projeto antecessor. Os papéis de Gerente de Riscos e a Equipe de Gerência de Riscos foram adicionados a esse projeto e foram alocados aos antigos responsáveis pelas áreas de Manutenção e Verificação e Validação do projeto passado.

###### 6.2 Hierarquia de Papéis
A seguinte Hierarquia está vigente na equipe 7-Beats SoundWare:

###### 6.3 - Distribuição de Papéis
A distribuição de papéis na equipe 7-Beats SoundWare foi feita de maneira informal durante a reunião 01. Entretanto, esta divisão foi feita com base nas competências de cada integrante.
A capacidade de executar estes papeis pode ser encontrada aqui: Capacitação da Equipe 7-Beats.
Abaixo segue distribuição de papéis na equipe:

###### Nome: Augusto César Freitas e Silva
E-mail: augusto.acfs@gmail.com
Papéis: Desenvolvedor

###### Nome: Diogo Jayme
E-mail: diogojme@gmail.com
Papel: Desenvolvedor, Representante de Cliente

###### Nome: Erivan Barbosa do Nascimento
E-mail: erivan.nas@gmail.com
Papel: Gerente de Riscos

###### Nome: Leonardo Costa dos Santos
E-mail: leonardo.kalyn@gmail.com
Papel: Gerente de Projeto

###### Nome: Márcio Raimundo de Oliveira
E-mail: moliveiragyn@gmail.com
Papel : Integrante da Equipe de Gerência de Riscos

###### Nome: Marjorie Celestino Gonçalves
E-mail: margecelestino@gmail.com
Papel: Gerente de Requisitos

###### Nome: Matheus Cardoso Duarte Santos
E-mail: matheus_estudande@hotmail.com
Papel: Gerente de Configuração

###### 7- Viabilidade do Projeto
 A dificuldade deste projeto se encontra principalmente no prazo de entrega. Apesar de ser um projeto acadêmico, este projeto é bastante desafiador e envolve antes de tudo a aprendizagem das áreas de conhecimento que serão utilizadas no projeto.
Baseado no escopo do produto, na experiência e estudo atuais dos integrantes da equipe, nas estimativas de esforço e custo, este projeto se apresenta -se atualmente viável. Entretanto, complicações podem surgir durante o decorrer do projeto, se for o caso essas serão relatadas e tratadas.

EQUIPE 7-BEATS SOUNDWARE