Definição de Processo Padrão
Processo de Manutenção Seven Beats Soundware

Propósito

O objetivo do processo descrito neste documento é possibilitar a realização com custo-efetivo da manutenção do sistema Seven Beats Soundware, descrevendo as atividades de manutenção e suas tarefas e consequentemente fornecendo meios para verificar a conformidade do trabalho de manutenção.

Definições
Este documento utiliza os termos e definições existentes inclusos nas normas ISSO/IEC 14764:2006 e ISO/IEC 12207:2008.
Se algum termo presente em alguma das normas estiver definido neste documento, então a definição presente neste documento substitui a definição das normas.

  1. Analista de Manutenção
O papel responsável por analisar as solicitações de mudança, definir prioridades de mudança, analisar o impacto das mudanças e auxiliar nas tarefas de análises existentes dentro de outras atividades.

  1. Gerente de Manutenção
O papel responsável pelo planejamento e controle da execução das atividades de manutenção, e pela autorização em ultima instancia das tarefas dentro do ciclo de manutenção.

  1. Implementador
O papel responsável pela implementação das modificações à nível de código fonte e tarefas técnicas que afetem programa de forma geral.

  1. Repositório
Local onde todos os artefatos importantes para o desenvolvimento e manutenção do software são armazenados.

Escopo de Aplicação
Este processo cobre todas as requisições de mudança e/ou relatos de problema relativos aos artefatos do sistema seven beats soundware, considerados prontos.

Métricas.
A eficiência deste processo é medida pelas métricas abaixo:

Percentual de Requisições de Mudança e Relatos de Problema atendidos com sucesso.

Tempo médio necessário para satisfazer uma Requisição de Mudança ou Relato de Problema.

Quantidade média de defeitos novos inclusos por correção realizada.
Macro Fluxo
O macro fluxo abaixo representa o processo de manutenção utilizado para este projeto.

Definição de Atividades
Atividade	Implementar Processo
Responsabilidades	Realização: Gerente de Manutenção
	Aprovação: Não se aplica
	Colaboração: Analista de Manutenção, Implementadores.
	Informação: Analista de Manutenção, Implementadores.
Tarefas	Desenvolver plano de manutenção / Estabelecer Procedimentos de RM / PR / Estabelecer Diretrizes de Prospecção de Necessidade de Mudança / Implementar Gerência de Configuração / Desenvolver um Plano de Gerência de Configuração.
Pré-Condições	Processo não foi implementado. / Implementação do processo precisa ser revista.
Entradas	Baseline, se disponível. / Documentação do sistema, se disponível. / Requisição de Mudança ou Relato de Problema, se aplicável.
Critérios de Saída	*************************
Produtos	Plano de Manutenção / Plano de Gerência de Configuração / Formulários de RM e de RP
Infraestrutura	Computador com 2 ou mais núcleos de processamento e frequência de 2.1 GHz ou superior. / Sistema Operacional Windows 7 ou mais recente instalado. / Conexão de internet. / Cadeira e Mesa ergonomicamente aceitáveis.
Ferramentas	Pacote Microsoft Office 2010 ou mais recente (ou versões equivalentes do pacote Open Office). / Software GitHub para Windows (Versão 2.13)

Atividade	Analisar Problema e Modificação
Responsabilidades	Realização: Analista de Manutenção
	Aprovação: Gerente de Manutenção
	Colaboração: Implementadores
	Informação: Gerente de Manutenção
Tarefas	Analisar MRs/PRs / Replicar ou Verificar o Problema / Desenvolver Opções Para Execução da Modificação / Documentar a análise e as Opções de execução. / Obter Aprovação para a Opção de Modificação Escolhida
Pré-Condições	Transição do software foi realizada e necessidade de modificação aparece.
Entradas	Requisição de Mudança (RM) / Relato de Problema (PR) / Baseline / Repositório do Software / Documentação do Sistema
Critérios de Saída	Não foi possível replicar ou verificar o problema / Modificação foi Aprovada ou Reprovada
Produtos	Análise de Impacto / Opções de Execução Recomendada / Modificação Aprovada / Documentação Atualizada
Infraestrutura	Computador com 2 ou mais núcleos de processamento e frequência de 2.1 GHz ou superior. / Sistema Operacional Windows 7 ou mais recente instalado. / Conexão de internet.. / Cadeira e Mesa ergonomicamente aceitáveis.
Ferramentas	Pacote Microsoft Office 2010 ou mais recente (ou versões equivalentes do pacote Open Office). / Software GitHub para Windows (Versão 2.13) / Java Development Kit (Versão 7) / Android Studio (Versão mais recente) / JUnit (Versão 4.12) / Smartphone com sistema operacional Android versão 5.0 ou superior / Android Virtual Device versão 5.0 ou superior

Atividade	Implementar a Modificação
Responsabilidades	Realização: Implementador
	Aprovação: Gerente de Manutenção
	Colaboração: Analista de Manutenção
	Informação: Gerente de Manutenção
Tarefas	Identificar elementos a serem modificados. / Identificar documentação a ser atualizada. / Atualizar a documentação do software / Invocar o Processo de Desenvolvimento
Pré-Condições	Mudança foi aprovada.
Entradas	Baseline / Documentação da Modificação Aprovada
Critérios de Saída	Software Foi Modificado com Sucesso / Problema de Análise Impede a Modificação
Produtos	Documentação Atualizada / Código Fonte Modificado, em caso de sucesso
Infraestrutura	Computador com 2 ou mais núcleos de processamento e frequência de 2.1 GHz ou superior. / Sistema Operacional Windows 7 ou mais recente instalado. / Conexão de internet com velocidade de 1MB ou superior. / Cadeira e Mesa ergonomicamente aceitáveis.
Ferramentas	Pacote Microsoft Office 2010 ou mais recente (ou versões equivalentes do pacote Open Office). / Software GitHub para Windows (Versão 2.13) / Java Development Kit (Versão 7) / Android Studio (Versão mais recente) / JUnit (Versão 4.12) / Smartphone com sistema operacional Android versão 5.0 ou superior / Android Virtual Device versão 5.0 ou superior

Atividade	Revisar Modificação
Responsabilidades	Realização: Analista de Manutenção
	Aprovação: Gerente de Manutenção
	Colaboração: Não se Aplica
	Informação: Gerente de Manutenção
Tarefas	Revisar Software / Obter Aprovação
Pré-Condições	O Software foi modificado
Entradas	Software Modificado / Resultados dos Testes da Modificação
Critérios de Saída	Software modificado está conforme e foi aprovado / Inconformidade de manutenção encontrada no software
Produtos	Nova Baseline Incorporando as Modificações Aceitas / Modificações Rejeitadas / Relato de Aceitação
Infraestrutura	Computador com 2 ou mais núcleos de processamento e frequência de 2.1 GHz ou superior. / Sistema Operacional Windows 7 ou mais recente instalado. / Conexão de internet (desejável). / Cadeira e Mesa ergonomicamente aceitáveis.
Ferramentas	Pacote Microsoft Office 2010 ou mais recente (ou versões equivalentes do pacote Open Office). / Software GitHub para Windows (Versão 2.13) / Java Development Kit (Versão 7) / Android Studio (Versão mais recente) / Smartphone com sistema operacional Android versão 5.0 ou superior / Android Virtual Device versão 5.0 ou superior